# Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 20 декабря 2013 г. N 750

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства РТ от 28.04.2014 N 172, от 26.06.2014 N 313, от 17.04.2015 N 200, от 03.03.2016 N 62, от 17.01.2018 N 7, от 17.05.2018 N 254)

## ПАСПОРТ

государственной программы Республики Тыва

"Энергоэффективность и развитие энергетики

на 2014 - 2020 годы"

(в ред. Постановления Правительства РТ от 17.01.2018 N 7)

| Государственный заказчик-координатор Программы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Участники Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Подпрограммы Программы | - | 1) "Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва"; 2) "Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва"; 3) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва" |
| Цели Программы | - | повышение энергетической эффективности при транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением за счет снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального (муниципального) продукта; создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития |
| Задачи Программы | - | безаварийное прохождение осенне-зимнего периода; повышение эффективности теплоснабжения республики путем реконструкции и технического перевооружения предприятий топливно-энергетического комплекса; повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов; разработка проектно-сметной документации строительства объектов теплоснабжения; новое строительство объектов электро- и теплоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва; снижение удельного веса тепловых потерь в общем объеме производства тепловой энергии до 5 процентов к 2020 году; снижение среднего удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию не менее от 8 - 12 кг у.т./Гкал или от 1,8 - 2,2 процента к 2020 году; рост производства тепловой энергии от 3 до 5 процентов к 2020 году; снижение потребления среднего расхода топлива (каменный уголь) от 29 до 31 процента к 2020 году; сохранение и модернизация 407 рабочих мест в действующих котельных |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | 2014 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем финансирования мероприятий Программы составит 5938548,20 тыс. рублей, в том числе: в 2014 г. - 961822,48 тыс. рублей; в 2015 г. - 415748,01 тыс. рублей; в 2016 г. - 453047,80 тыс. рублей; в 2017 г. - 522098,60 тыс. рублей; в 2018 г. - 511991,80 тыс. рублей; в 2019 г. - 1517438,39 тыс. рублей; в 2020 г. - 1556401,12 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения: подпрограммы 1 "Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва" - 0,00 тыс. рублей; подпрограммы 2 "Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва" - 4814,90 тыс. рублей; подпрограммы 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва" - 5933713,30 тыс. рублей. Общий объем финансирования мероприятий за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 3513703,73 тыс. рублей, в том числе: в 2014 г. - 533257,58 тыс. рублей; в 2015 г. - 415748,01 тыс. рублей; в 2016 г. - 453047,80 тыс. рублей; в 2017 г. - 522098,60 тыс. рублей; в 2018 г. - 511991,80 тыс. рублей; в 2019 г. - 519308,60 тыс. рублей; в 2020 г. - 1556401,12 тыс. рублей. Объем финансирования из федерального бюджета составит 2424824,48 тыс. рублей, в том числе: в 2014 г. - 428564,90 тыс. рублей; в 2019 г. - 998129,79 тыс. рублей; в 2020 г. - 998129,79 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов. Объем финансового обеспечения из средств республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию: подпрограммы 1 "Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва" - 0,00 тыс. рублей; подпрограммы 2 "Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва" - 4814,90 тыс. рублей; подпрограммы 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва" - 3488469,32 тыс. рублей; |
| (в ред. Постановления Правительства РТ от 17.05.2018 N 254) |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва; сокращение убытков по выпадающим доходам предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с применением государственных регулируемых цен, не менее 10 процентов к 2020 году; увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Тыва до 500 тыс. рублей к 2020 году |