# Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 30 ноября 2012 г. N 667

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2013 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства РТ от 21.04.2014 N 159, от 26.06.2014 N 320, от 18.02.2015 N 77, от 02.12.2015 N 554, от 23.12.2015 N 584, от 23.12.2015 N 585, от 17.03.2016 N 84, от 14.09.2016 N 398, от 14.09.2016 N 404, от 15.12.2016 N 538, от 23.05.2017 N 228, от 18.10.2017 N 467, от 18.10.2017 N 469, от 29.12.2017 N 620, от 13.02.2018 N 52)

## ПАСПОРТ

республиканской адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва

на 2013 - 2018 годы

(в ред. постановлений Правительства РТ

от 18.02.2015 N 77, от 29.12.2017 N 620)

| Наименование Программы | - | республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Тыва на 2013 - 2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| (в ред. Постановления Правительства РТ от 29.12.2017 N 620) |  |  |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) |
| Государственный заказчик Программы - уполномоченный орган Республики Тыва | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| (в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 15.12.2016 N 538) |  |  |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| (в ред. Постановления Правительства Республики Тыва от 15.12.2016 N 538) |  |  |
| Цели и задачи Программы | - | основные цели Программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания; формирование адресного подхода к проблеме переселения граждан из аварийного жилищного фонда; увеличение объемов жилищного строительства на территории Республики Тыва; основные задачи Программы: переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ; определение механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд); выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам |
| Основные показатели Программы | - | переселение в 2013 - 2018 годах из аварийного жилищного фонда площадью 83665,79 кв. м, в том числе: с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 70399,37 кв. м; без финансовой поддержки Фонда - 13266,42 кв. м |
| (в ред. постановлений Правительства РТ от 26.06.2014 N 320, от 29.12.2017 N 620, от 13.02.2018 N 52) |  |  |
| Сроки реализации Программы | - | этап 2013 года - до 1 октября 2018 г.; этап 2014 года - до 1 октября 2018 г.; этап 2015 года - до 1 октября 2018 г.; этап 2016 года - до 1 октября 2018 г.; этап 2018 года - до 31 декабря 2018 года |
| (в ред. постановлений Правительства РТ от 29.12.2017 N 620, от 13.02.2018 N 52) |  |  |
| Исполнители Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления городского округа "Город Кызыл Республики Тыва", городских поселений "Город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва", "Город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва", "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва", сельское поселение "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна Республики Тыва", сельское поселение "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва (по согласованию) |
| (в ред. постановлений Правительства РТ от 18.02.2015 N 77, от 15.12.2016 N 538, от 13.02.2018 N 52) |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | источниками финансирования Программы являются: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; республиканский бюджет Республики Тыва; местные бюджеты. Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет в 2013 - 2018 годах: с финансовой поддержкой Фонда - 2880109575,78 руб., из них: 2013 г. - 483926760,0 руб.; 2014 г. - 524611137,90 руб.; 2015 г. - 527291869,08 руб.; 2016 г. - 713996825,60 руб.; 2018 г. - 630282983,20 руб. Доля финансирования Программы за счет средств Фонда составляет 2147428319,41 руб., из них: 2013 г. - 389359029,76 руб.; 2014 г. - 331998000,0 руб.; 2015 г. - 475596836,99 руб.; 2016 г. - 575204452,66 руб.; 2018 г. - 375270000,0 руб. Доля республиканского бюджета Республики Тыва составляет 732681256,37 руб., из них: 2013 г. - 94567730,24 руб.; 2014 г. - 192613137,90 руб.; 2015 г. - 51695032,09 руб.; 2016 г. - 138792372,94 руб.; 2018 г. - 255012983,20 руб.; без финансовой поддержки Фонда - 399675876,65 руб., из них: 2013 г. - 195201510,0 руб.; 2014 г. - 59396330,0 руб.; 2015 г. - 36508892,0 руб.; 2016 г. - 108569144,65 руб. Доля местных бюджетов составляет 0 руб. |
| (позиция в ред. Постановления Правительства РТ от 13.02.2018 N 52) |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | в результате реализации Программы будет обеспечено: на 2013 год: ликвидация 21560,70 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 20612,4 кв. м и городского поселения "Город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна" - 948,3 кв. м; переселение из аварийного жилищного фонда 1391 человек по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 1278 человек, городского поселения "Город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна" - 113 человек; на 2014 год: ликвидация 13819,0 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 12883,3 кв. м, городского поселения "Город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна" - 450,0 кв. м и сельского поселения "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна Республики Тыва" - 485,7 кв. м; переселение из аварийного жилищного фонда 1142 человека по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 1062 человека, городского поселения "Город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва" - 37 человек и сельского поселения "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна Республики Тыва" - 43 человека; на 2015 год: ликвидация 14446,09 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 14067,39 кв. м и городского поселения "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва" - 378,7 кв. м; переселение из аварийного жилищного фонда 1007 человек по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 951 человек и городского поселения "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва" - 56 человек; на 2016 год: ликвидация 19077,20 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 18231,6 кв. м и городского поселения "Город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва" - 845,6 кв. м; переселение из аварийного жилищного фонда 1514 человек по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" 1483 человека, городского поселения "Город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва" 31 человек; на 2018 год: ликвидация 14762,8 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 5610,20 кв. м и сельского поселения "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва" - 9152,60 кв. м; переселение из аварийного жилищного фонда 1329 человек по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 637 человек, сельского поселения "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва" - 692 человека |
| (в ред. постановлений Правительства РТ от 26.06.2014 N 320, от 17.03.2016 N 84, от 23.05.2017 N 228, от 13.02.2018 N 52) |  |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | орган местного самоуправления ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет государственному заказчику Программы - Министерству строительства жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва отчеты о ходе реализации Программы. Государственный заказчик Программы обобщает указанные отчеты и направляет отчеты установленного образца в Фонд. |
| (в ред. постановлений Правительства РТ от 18.02.2015 N 77, от 15.12.2016 N 538) |  |  |