ПАСПОРТ

государственной программы "Развитие

информационного общества и средств массовой

информации в Республике Тыва

на 2014 - 2020 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C767DDAC33EA61D8E9573409345AB6A37CAA123991EAF294DA6EC7896CC127E4438BD37030FB264FFF2A8D308D9EwAG2K) Правительства РТ от 27.10.2017 N 482)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | государственная программа "Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014 - 2012 годы" (далее - Программа) |
| "Государственный заказчик Программы | - | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель | - | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| Участники Программы | - | казенное предприятие Республики Тыва "Центр информационных технологий Республики Тыва", ГАУ Республики Тыва "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Тыва", ГАУ Республики Тыва "Редакция газеты "Тувинская правда", Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва |
| Подпрограммы Программы | - | [подпрограмма 1](#P425) "Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы";  [подпрограмма 2](#P742) "Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Республике Тыва" на 2014 - 2020 годы";  [подпрограмма 3](#P987) "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Тыва на 2014 - 2017 годы";  [подпрограмма 4](#P1162) "Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы";  [подпрограмма 5](#P1337) "Создание Ситуационного центра Главы Республики Тыва" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C767DDAC33EA61D8E95A370F345AB6A37CAA123991EAF294DA6EC7896CC021E4438BD37030FB264FFF2A8D308D9EwAG2K) Правительства РТ от 17.01.2018 N 8) | | |
| Цели Программы | - | развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва |
| Задачи Программы | - | обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти различных уровней (федеральный, региональный, муниципальный) при предоставлении государственных и муниципальных услуг Республики Тыва в электронном виде;  повышение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Тыва для граждан и организаций Республики Тыва в электронном виде;  реализация возможности для граждан и организаций подачи заявлений на получение государственных и муниципальных услуг Республики Тыва в электронном виде;  обеспечение получения государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров;  внедрение навигационно-информационной системы в Республике Тыва;  развитие государственного телевизионного канала Республики Тыва с последующим переходом на цифровой формат вещания;  поддержка периодических общественно-политических, официальных и социально значимых печатных СМИ;  оказание содействия развитию муниципальной прессы;  развитие республиканской инфраструктуры производства и распространения печатной продукции, сохранение и развитие национального книгоиздания, обеспечение населения Республики Тыва социально значимой литературой для решения общенациональных задач в области образования, науки и культуры |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва заинтересованным федеральным органам исполнительной власти с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), от общего количества сведений, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва и необходимых для предоставления в федеральные органы исполнительной власти, к 2020 г. - 80 процентов, в том числе: в 2014 г. - 0, 2015 г. - 80 процентов, 2016 г. - 80 процентов, 2017 г. - 80 процентов, 2018 г. - 80 процентов, 2019 г. - 80 процентов, 2020 г. - 80 процентов;  доля сведений, получаемых субъектом Российской Федерации от федеральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от общего количества сведений, перечисленных в перечне базовых государственных информационных ресурсов, к 2020 г. - 95 процентов, в том числе: 2014 г. - 75 процентов, 2015 г. - 75 процентов, 2016 г. - 75 процентов, 2017 г. - 75 процентов, 2018 г. - 95 процентов, 2019 г. - 95 процентов, 2020 г. - 95 процентов;  доля органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва, являющихся участниками межведомственного взаимодействия и подключенных к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, к 2020 г. - 100 процентов, в том числе: 2014 г. - 30 процентов, 2015 г. - 60 процентов, 2016 г. - 70 процентов, 2017 г. - 100 процентов, 2018 г. - 100 процентов, 2019 г. - 100 процентов, 2020 г. - 100 процентов;  количество оказываемых в электронной форме услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный раздел государственных и муниципальных услуг Республики Тыва на едином информационно-справочном интернет-портале органов исполнительной власти Республики Тыва с последующим получением результата в электронной форме к 2020 г. - 53 услуги, в том числе в 2014 г. - 40 услуг, 2015 г. - 48 услуг, 2016 г. - 52 услуги, 2017 г. - 53 услуги, 2018 г. - 54 услуги, 2019 г. - 54 услуги, 2020 г. - 54 услуги;  доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2020 г. - не менее 70 процентов, в том числе: 2014 г. - 26,4 процентов, 2015 г. - 30,3 процента, 2016 г. - 30,1 процентов, 2017 г. - 60 процентов, 2018 г. - 70 процентов, 2019 г. - не менее 70 процентов, 2020 г. - не менее 70 процентов;  оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями к 2020 г. - 3,6 балла, в том числе: 2014 г. - 0, 2015 г. - 3,36 балла, 2016 г. - 3,33 балла, 2017 г. - 3,3 балла, 2018 г. - 3,4 балла, 2019 г. - 3,5 балла, 2020 г. - 3,6 балла;  снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2020 г. - 2 единицы, в том числе: 2014 г. - 3 единицы, 2015 г. - 2 единицы, 2016 г. - 2 единицы, 2017 г. - 2 единицы, 2018 г. - 2 единицы, 2019 г. - 2 единицы, 2020 г. - 2 единицы;  время ожидания в очереди при информировании (консультации), подаче запроса о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной (муниципальной) услуги - 15 минут, в том числе по годам: 2014 г. - 20 минут, 2015 г. - 15 минут, 2016 г. - 15 минут, 2017 г. - 15 минут, 2018 г. - 15 минут, 2019 г. - 15 минут, 2020 г. - 15 минут;  создание рабочих мест к 2015 году до 71 единицы, в том числе: 2014 г. - 58 рабочих мест, 2015 г. - 13 рабочих мест;  объем налоговых и неналоговых отчислений в республиканский бюджет Республики Тыва к 2020 г. до 24500 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 5384 тыс. рублей, 2015 г. - 15723 тыс. рублей, 2016 г. - 19440 тыс. рублей, 2017 г. - 21900 тыс. рублей, 2018 г. - 22900 тыс. рублей, 2019 г. - 23800 тыс. рублей, 2020 г. - 24500 тыс. рублей;  увеличение объема вещания регионального телеканала к 2020 году до 950 часов, в том числе: 2017 г. - 800 часов, 2018 г. - 850 часов, 2019 г. - 900 часов, 2020 г. - 950 часов;  доля жителей Республики Тыва, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", к 2020 г. - 90 процентов, в том числе: 2014 - 62,5 процента, 2015 г. - 90 процентов, 2016 г. - 90 процентов, 2017 г. - 90 процентов, 2018 г. - 90 процентов, 2018 г. - 90 процентов, 2019 г. - 90 процентов, 2020 г. - 90 процентов;  выпуск газет к 2020 г. - 3880 полос, в том числе: 2014 г. - 4590 полос, 2015 г. - 4508 полос, 2016 г. - 4304 полос, 2017 г. - 4700 полос, 2018 г. - 4800 полос, 2019 г. - 4900 полос, 2020 г. - 4900 полос;  выпуск книжной продукции к 2020 году - 210 печатных листов, в том числе: 2014 г. - 225,6 печатных листов, 2015 г. - 160 печатных листов, 2016 г. - 103,6 печатных листов, 2017 г. - 180 печатных листов, 2018 г. - 190 печатных листов, 2019 г. - 200 печатных листов, 2020 г. - 210 печатных листов;  объем услуг связи к 2020 г. - 2056 млн. рублей, в том числе: 2014 г. - 1368,4 тыс. рублей, 2015 г. - 1453,2 тыс. рублей, 2016 г. - 1569,5 тыс. рублей, 2017 г. - 1695 тыс. рублей, 2018 г. - 1813 тыс. рублей, 2019 г. - 1931 тыс. рублей, 2020 г. - 2056 тыс. рублей;  удовлетворенность населения качеством телекоммуникационных услуг к 2020 году - не менее 73 процентов, в том числе: 2015 г. - 50 процентов, 2016 г. - 60 процентов, 2017 г. - 65 процентов, 2018 г. - 67 процентов, 2019 г. - 70 процентов, 2020 г. - 73 процентов;  объем инвестиций к 2020 году - 260 млн. рублей, в том числе: 2014 г. - 278,6 тыс. рублей, 2015 г. - 740 тыс. рублей, 2016 г. - 241 тыс. рублей, 2017 г. - 240 тыс. рублей, 2018 г. - 245 тыс. рублей, 2019 г. - 250 тыс. рублей, 2020 г. - 260 тыс. рублей;  удовлетворенность граждан деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных услуг к 2020 г. - не менее 98 процентов, в том числе: 2014 г. - 90 процентов, 2015 г. - 93 процентов, 2016 г. - 93 процентов, 2017 г. - 95 процентов, 2018 г. - 97 процентов, 2019 г. - 97 процентов, 2020 г. - 98 процентов;  доля проверок по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества указанных проверок - не менее 75 процентов в 2019 году |
| (в ред. постановлений Правительства РТ от 17.01.2018 [N 8](consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C767DDAC33EA61D8E95A370F345AB6A37CAA123991EAF294DA6EC7896CC02EE4438BD37030FB264FFF2A8D308D9EwAG2K), от 30.05.2019 [N 263](consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C767DDAC33EA61D8E65A310E345AB6A37CAA123991EAF294DA6EC7896CC021E4438BD37030FB264FFF2A8D308D9EwAG2K)) | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | реализуется в 2 этапа:  I этап - 2014 - 2017 годы,  II этап - 2018 - 2020 годы.  [Подпрограмма 1](#P425) "Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы" будет реализована в два этапа:  I этап - с 2014 по 2017 годы,  II этап - с 2018 по 2020 годы;  [Подпрограмма 2](#P742) "Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы" будет реализована в 2 этапа:  I этап - с 2014 по 2015 годы,  II этап - с 2016 - по 2020 годы;  [Подпрограмма 3](#P987) "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Тыва на 2014 - 2017 годы" будет реализована в один этап - с 2014 по 2017 годы;  [Подпрограмма 4](#P1162) "Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва" будет реализована в два этапа:  I этап - с 2014 по 2017 годы,  II этап - с 2018 по 2020 годы;  [Подпрограмма 5](#P1337) "Создание Ситуационного центра Главы Республики Тыва" будет реализована в один этап - с 2017 по 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы,  тыс. рублей | - | всего: 989355,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 г. - 76203,1 тыс. рублей, из них 61614,1 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета, 14589 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;  2015 г. - 87138,1 тыс. рублей, из них 77061,7 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета, 10076,4 тыс. рублей - за счет федерального бюджета;  2016 г. - 114190,1 тыс. рублей, из них 99160,1 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей - муниципального бюджета, 15000 тыс. рублей - федерального бюджета;  2017 г. - 102227,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;  2018 г. - 158528,8 тыс. рублей за счет республиканского бюджета;  2019 г. - 248397,1 тыс. рублей, в том числе 245136,8 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, 3260,3 тыс. рублей - федерального бюджета;  2020 г. - 202670,9 тыс. рублей за счет республиканского бюджета,  в том числе по подпрограммам:  [подпрограмма 1](#P425) "Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы":  общий объем финансирования Подпрограммы составляет 415243 тыс. рублей, в том числе 393589,7 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета, 21653,3 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:  2014 г. - 9507,4 тыс. рублей, в том числе 6114,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 3393 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;  2015 г. - 9509 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;  2016 г. - 34310,5 тыс. рублей, в том числе 19310,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 15000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;  2017 г. - 26104 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;  2018 г. - 72735,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;  2019 г. - 145175,2 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета - 141914,9 тыс. рублей, федерального бюджета - 3260,3 тыс. рублей;  2020 г. - 117901,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;  [подпрограмма 2](#P742) "Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Республике Тыва" на 2014 - 2020 годы":  всего 279476,4 тыс. рублей, в том числе 258174 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей - муниципального бюджета, 21272,4 тыс. рублей - федерального бюджета, в том числе по годам:  2014 г. - 31384,4 тыс. рублей, из них 20188,4 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета, 11196 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;  2015 г. - 45329,9 тыс. рублей, из них 35253,5 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета, 10076,4 тыс. рублей - за счет федерального бюджета;  2016 г. - 33776 тыс. рублей, из них 33746 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета, 30 тыс. рублей - муниципального бюджета;  2017 г. - 34231,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;  2018 г. - 41694 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;  2019 г. - 50272,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;  2020 г. - 42788,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;  [подпрограмма 3](#P987) "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Тыва на 2014 - 2017 годы":  всего 23135,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе:  2014 г. - 5827,4 тыс. рублей;  2015 г. - 5997 тыс. рублей;  2016 г. - 5698,8 тыс. рублей;  2017 г. - 6124,6 тыс. рублей;  [подпрограмма 4](#P1162) "Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва" на 2014 - 2020 годы":  всего 270988 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе:  2014 г. - 29483,9 тыс. рублей;  2015 г. - 26302,2 тыс. рублей;  2016 г. - 40404,8 тыс. рублей;  2017 г. - 35767,5 тыс. рублей;  2018 г. - 44099,5 тыс. рублей;  2019 г. - 52949,5 тыс. рублей;  2020 г. - 41980,6;  [подпрограмма 5](#P1337) "Создание Ситуационного центра Главы Республики Тыва":  финансовые средства не предусмотрены  абзацы сорок шестой и сорок седьмой утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C767DDAC33EA61D8E7553D01345AB6A37CAA123991EAF294DA6EC7896CC225E4438BD37030FB264FFF2A8D308D9EwAG2K) Правительства РТ от 16.11.2018 N 574.  Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва |
| (в ред. постановлений Правительства РТ от 17.01.2018 [N 8](consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C767DDAC33EA61D8E95A370F345AB6A37CAA123991EAF294DA6EC7896CC124E4438BD37030FB264FFF2A8D308D9EwAG2K), от 28.06.2018 [N 337](consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C767DDAC33EA61D8E85A3C0F345AB6A37CAA123991EAF294DA6EC7896CC020E4438BD37030FB264FFF2A8D308D9EwAG2K), от 16.11.2018 N [574](consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C767DDAC33EA61D8E7553D01345AB6A37CAA123991EAF294DA6EC7896CC020E4438BD37030FB264FFF2A8D308D9EwAG2K), от 09.01.2019 [N 3](consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C767DDAC33EA61D8E6523D0D345AB6A37CAA123991EAF294DA6EC7896CC020E4438BD37030FB264FFF2A8D308D9EwAG2K), от 30.05.2019 [N 263](consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C767DDAC33EA61D8E65A310E345AB6A37CAA123991EAF294DA6EC7896CC02EE4438BD37030FB264FFF2A8D308D9EwAG2K)) | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | в результате реализации Программы к 2020 году предполагаются:  увеличение удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг к 2020 г. - до 96,5 процентов, в том числе в 2014 г. - 90 процентов, 2015 г. - 93 процентов, 2016 г. - 93,5 процентов, 2017 г. - 95 процентов, 2018 г. - 96 процентов, 2019 г. - 96,5 процентов, 2020 г. - 97 процентов;  повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ к 2020 году - не менее 98 процентов, в том числе: 2014 г. - 90 процентов, 2015 г. - 93 процентов, 2016 г. - 93 процентов, 2017 г. - 95 процентов, 2018 г. - 97 процентов, 2019 г. - 97 процентов, 2020 г. - 98 процентов.  рост удовлетворенности населения качеством телекоммуникационных услуг к 2020 году - не менее 73 процентов, в том числе: 2015 г. - 50 процентов, 2016 г. - 60 процентов, 2017 г. - 65 процентов, 2018 г. - 67 процентов, 2019 г. - 70 процентов, 2020 г. - 73 процентов;  повышение оценки качества телекоммуникационных услуг предпринимателями к 2020 году до 3,6 балла, в том числе: 2015 г. - 3,36 балла, 2016 г. - 3,33 балла, 2017 г. - 3,3 балла, 2018 г. - 3,4 балла, 2019 г. - 3,5 балла, 2020 г. - 3,6 балла;  создание рабочих мест до 71 единиц, в том числе в 2014 г. - 58 единиц, в 2015 г. - 13 единиц;  достижение положительного имиджа Республики Тыва;  достижение своевременного информирования граждан о социально-политических событиях, происходящих в Республике Тыва и в Российской Федерации;  создание и ввод в эксплуатацию Ситуационного центра Главы Республики Тыва в 2018 - 2020 годах;  безопасное и устойчивое функционирование государственных информационных систем за счет создания и ввода в эксплуатацию Центра обработки данных в 2016 году;  повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий. |