ПАСПОРТ

государственной программы Республики Тыва

"Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

на 2014 - 2025 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBE9DB820AC17F04F6C0C9F46B8D41FFE63E30CB1340F057DFF8AD488F5FA5CFDAAC6995CC96AE71D02D480E0AB1A85D4230D624964046317E555CdFTDL) Правительства РТ от 03.06.2019 N 265)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | - | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), предприятия коммунального комплекса Республики Тыва (по согласованию) |
| Участники Программы | - | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), организации жилищно-коммунального комплекса Республики Тыва (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | - | [подпрограмма](#P485) "Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014 - 2025 годы";  [подпрограмма](#P1113) "Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018 - 2025 годы";  [подпрограмма](#P943) "Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014 - 2025 годы";  [подпрограмма](#P1319) "Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год";  [подпрограмма](#P1460) "Чистая вода на 2019 - 2024 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBE9DB820AC17F04F6C0C9F46B8D41FFE63E30CB1340F057DFF8AD488F5FA5CFDAAC6995CC96AE71D02D480D0AB1A85D4230D624964046317E555CdFTDL) Правительства РТ от 03.06.2019 N 265) | | |
| Цели Программы | - | создание условий для дальнейшего повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности;  внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, используемых в предоставлении услуг;  повышение качества услуг и энергоэффективности используемого оборудования и материалов, используемых при выработке услуг, уровня обеспеченности населения коммунальными услугами, надежности и качества коммунальных услуг, доступности стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения;  обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Тыва, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва путем реализации в 2017 году 27 проектов по благоустройству дворовых территорий и 5 проектов по благоустройству мест общего пользования;  повышение качества питьевой воды для населения республики до 54,7 процента посредством реконструкции систем водоснабжения |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBE9DB820AC17F04F6C0C9F46B8D41FFE63E30CB1340F057DFF8AD488F5FA5CFDAAC6995CC96AE71D02D48090AB1A85D4230D624964046317E555CdFTDL) Правительства РТ от 03.06.2019 N 265) | | |
| Задачи Программы | - | снижение монополизации и повышение конкурентоспособности сферы жилищно-коммунального хозяйства ([Указ](consultantplus://offline/ref=FBE9DB820AC17F04F6C0D7F97DE11BF1E33767C51345FA0383A7F615D856AF988FE368DB8A9DB170D0334B0F00dETCL) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"), отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности;  внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий;  улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развитие конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;  обеспечение регламентации взаимоотношений ресурсоснабжающих организаций и лиц, отвечающих за управление многоквартирными домами, в целях повышения ответственности сторон за обеспечение надежности, эффективности и качества коммунальных услуг;  повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе масштабной модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий, создания системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;  формирование системы государственной поддержки для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в городах и сельских поселениях;  формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования;  развитие систем централизованного, автономного и нецентрализованного водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и оборудования в городах и поселениях, где существуют проблемы с обеспечением населения питьевой водой;  совершенствование нормативной правовой базы и проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса ([Указ](consultantplus://offline/ref=FBE9DB820AC17F04F6C0D7F97DE11BF1E33767C51345FA0383A7F615D856AF988FE368DB8A9DB170D0334B0F00dETCL) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"), осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, с целью модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципальных образований (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные и т.д.);  повышение качества питьевой воды республики до 54,7 процента посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBE9DB820AC17F04F6C0C9F46B8D41FFE63E30CB1340F057DFF8AD488F5FA5CFDAAC6995CC96AE71D02D48070AB1A85D4230D624964046317E555CdFTDL) Правительства РТ от 03.06.2019 N 265) | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | увеличение количества населения, имеющего доступ к чистой воде, соответствующей стандартам качества и требованиям безопасности:  в 2017 г. - на 1108 человек;  в 2018 г. - на 2169 человек;  в 2019 г. - на 3812 человек;  в 2020 г. - на 9208 человек;  в 2021 г. - на 10152 человека;  в 2022 г. - на 12145 человек;  в 2023 г. - на 13254 человека;  в 2024 г. - на 16458 человек;  в 2025 г. - на 17598 человек;  обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года на 83 единицы специализированной техники, в том числе:  в 2014 г. - на 4 ед.;  в 2017 г. - на 6 ед.;  в 2018 г. - на 7 ед.;  в 2019 г. - на 7 ед.;  в 2020 г. - на 12 ед.;  в 2021 г. - на 6 ед.;  в 2022 г. - на 10 ед.;  в 2023 г. - на 9 ед.;  в 2024 г. - на 16 ед.;  в 2025 г. - на 6 ед.;  снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии на 29 процентов с 2018 года до 2025 год. Ежегодное снижение доли потерь на 3,625 процента;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, в том числе в 2017 году на 30 единиц:  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - 20 ед.;  благоустройство территорий общего пользования - 9 ед.;  обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) - 1 ед.;  строительство 49 локальных систем водоснабжения и проведение ремонта 67 единиц локальных систем водоснабжения всего за период реализации Программы, в том числе:  в 2018 г. - строительство 5 локальных систем водоснабжения;  в 2019 г. - строительство 6 локальных систем водоснабжения;  в 2020 г. - строительство 7 локальных систем водоснабжения и проведение ремонта 13 единиц локальных систем водоснабжения;  в 2021 г. - строительство 7 локальных систем водоснабжения и проведение ремонта 10 единиц локальных систем водоснабжения;  в 2022 г. - строительство 6 локальных систем водоснабжения и проведение ремонта 14 единиц локальных систем водоснабжения;  в 2023 г. - строительство 8 локальных систем водоснабжения и проведение ремонта 9 единиц локальных систем водоснабжения;  в 2024 г. - строительство 4 локальных систем водоснабжения и проведение ремонта 11 единиц локальных систем водоснабжения;  в 2025 г. - строительство 6 локальных систем водоснабжения и проведение ремонта 10 единиц локальных систем водоснабжения;  создание рабочих мест - 1782 единицы, в том числе:  в 2014 г. - 4 ед.;  в 2015 г. - 20 ед.;  в 2016 г. - 33 ед.;  в 2017 г. - 139 ед.;  в 2018 г. - 128 ед.;  в 2019 г. - 139 ед.;  в 2020 г. - 249 ед.;  в 2021 г. - 216 ед.;  в 2022 г. - 293 ед.;  в 2023 г. - 243 ед.;  в 2024 г. - 208 ед.;  в 2025 г. - 110 ед.;  уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год:  по теплоснабжению - 75,6 процента, ежегодное уменьшение на 8,4 процента;  по водоснабжению - 77,0 процента, ежегодное уменьшение на 8,5 процента;  по водоотведению - 57,1 процента, ежегодное уменьшение на 6,3 процента;  повышение качества питьевой воды для населения республики до 54,7 процента посредством реконструкции систем водоснабжения |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBE9DB820AC17F04F6C0C9F46B8D41FFE63E30CB1340F057DFF8AD488F5FA5CFDAAC6995CC96AE71D02D4B0F0AB1A85D4230D624964046317E555CdFTDL) Правительства РТ от 03.06.2019 N 265) | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | Программа реализуется в три этапа:  первый этап: 2014 - 2016 годы;  второй этап: 2017 - 2020 годы;  третий этап: 2021 - 2025 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBE9DB820AC17F04F6C0C9F46B8D41FFE63E30CB1340F057DFF8AD488F5FA5CFDAAC6995CC96AE71D02D4B0B0AB1A85D4230D624964046317E555CdFTDL) Правительства РТ от 03.06.2019 N 265) | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем финансирования Программы в 2014 - 2025 годах составит:  за счет всех источников финансирования - 6781176,0 тыс. рублей:  в 2014 г. - 7734,7 тыс. рублей;  в 2015 г. - 40478,5 тыс. рублей;  в 2016 г. - 95003,4 тыс. рублей;  в 2017 г. - 228310,2 тыс. рублей;  в 2018 г. - 313203,6 тыс. рублей;  в 2019 г. - 327846,26 тыс. рублей;  в 2020 г. - 957048,60 тыс. рублей;  в 2021 г. - 960152,7 тыс. рублей;  в 2022 г. - 809402,28 тыс. рублей;  в 2023 г. - 1377701,23 тыс. рублей;  в 2024 г. - 1074734,39 тыс. рублей;  в 2025 г. - 589560,2 тыс. рублей,  в том числе:  за счет средств федерального бюджета - 2101702,9 тыс. рублей:  в 2017 г. - 71334,32 тыс. рублей;  в 2019 г. - 67168,9 тыс. рублей;  в 2020 г. - 157212,0 тыс. рублей;  в 2021 г. - 333787,7 тыс. рублей;  в 2022 г. - 505700,0 тыс. рублей;  в 2023 г. - 588380,0 тыс. рублей;  в 2024 г. - 378120,0 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета - 4647864,75 тыс. рублей:  в 2014 г. - 7734,7 тыс. рублей;  в 2015 г. - 40478,5 тыс. рублей;  в 2016 г. - 95003,4 тыс. рублей;  в 2017 г. - 155046,3 тыс. рублей;  в 2018 г. - 306721,9 тыс. рублей;  в 2019 г. - 213318,4 тыс. рублей;  в 2020 г. - 790214,0 тыс. рублей;  в 2021 г. - 618974,76 тыс. рублей;  в 2022 г. - 295733,32 тыс. рублей;  в 2023 г. - 780611,0 тыс. рублей;  в 2024 г. - 684831,79 тыс. рублей;  в 2025 г. - 583027,0 тыс. рублей;  за счет средств муниципальных бюджетов - 68776,81 тыс. рублей:  в 2017 г. - 1929,6 тыс. рублей;  в 2018 г. - 6481,65 тыс. рублей;  в 2019 г. - 8358,4 тыс. рублей;  в 2020 г. - 9622,6 тыс. рублей;  в 2021 г. - 7390,24 тыс. рублей;  в 2022 г. - 7968,96 тыс. рублей;  в 2023 г. - 8709,6 тыс. рублей;  в 2024 г. - 11782,6 тыс. рублей;  в 2025 г. - 6533,16 тыс. рублей;  за счет внебюджетных средств - 39000,0 тыс. рублей:  - 2019 году - 39000,0 тыс. рублей  Финансирование подпрограмм:  "[Комплексное развитие и модернизация систем](#P485) коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014 - 2025 годы" - 4359782,07 тыс. рублей, в том числе:  за счет республиканского бюджета - 4320782,07 тыс. рублей;  за счет внебюджетных средств - 39000,0 тыс. рублей.  "[Снабжение населения Республики Тыва](#P1319) чистой водопроводной водой на 2018 - 2025 годы" - 96843,6 тыс. рублей, в том числе:  за счет республиканского бюджета - 67820,9 тыс. рублей;  за счет муниципального бюджета - 29022,7,0 тыс. рублей.  "[Обеспечение организаций жилищно-коммунального](#P943) хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014 - 2025 годы" - 198584,5 тыс. рублей, в том числе:  за счет республиканского бюджета - 158830,3 тыс. рублей;  за счет муниципального бюджета - 39754,11 тыс. рублей.  "[Формирование современной городской среды на](#P1319) территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год" - 75088,300 тыс. рублей, в том числе:  за счет федерального бюджета - 71334,320 тыс. рублей;  за счет республиканского бюджета - 3753,964 тыс. рублей.  "[Чистая вода](#P1460) на 2019 - 2024 годы" - 2050877,4 тыс. рублей, в том числе:  за счет федерального бюджета - 2030368,6 тыс. рублей;  за счет республиканского бюджета - 20508,8 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FBE9DB820AC17F04F6C0C9F46B8D41FFE63E30CB1340F057DFF8AD488F5FA5CFDAAC6995CC96AE71D02D4B090AB1A85D4230D624964046317E555CdFTDL) Правительства РТ от 03.06.2019 N 265) | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | в результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:  снижение удельного водопотребления на 1 человека в сутки, литров (в процентах к 2010 г.) на 40,0 процентов;  повышение надежности работы систем водоснабжения. Всего за период реализации Программы будет построено 49 локальных систем водоснабжения и отремонтировано 67 единиц локальных систем водоснабжения;  обеспечение повышения эффективности и надежности оказываемых населению и организациям жилищно-коммунальных услуг, комфортности и безопасности условий проживания;  создание дополнительных рабочих мест в количестве 1782 единицы;  объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет составит 2250842,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2014 г. - 2397,8 тыс. рублей;  в 2015 г. - 12548,3 тыс. рублей;  в 2016 г. - 29451,0 тыс. рублей;  в 2017 г. - 70776,3 тыс. рублей;  в 2018 г. - 102865,33 тыс. рублей;  в 2019 г. - 108189,3 тыс. рублей;  в 2020 г. - 270887,64 тыс. рублей;  в 2021 г. - 316850,4 тыс. рублей;  в 2022 г. - 267102,8 тыс. рублей;  в 2023 г. - 454641,3 тыс. рублей;  в 2024 г. - 354662,38 тыс. рублей;  в 2025 г. - 194554,84 тыс. рублей;  Создание рабочих мест - 1782 единицы, в том числе по годам:  в 2014 году - 4 единицы;  в 2015 г. - 20 единиц;  в 2016 г. - 33 единицы;  в 2017 г. - 139 единиц;  в 2018 г. - 128 единиц;  в 2019 г. - 139 единиц;  в 2020 г. - 249 единиц;  в 2021 г. - 216 единиц;  в 2022 г. - 293 единицы;  в 2023 г. - 243 единицы;  в 2024 г. - 208 единиц;  в 2025 г. - 110 единиц |