проект

ПАСПОРТ

республиканской адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва

на 2013 - 2021 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013 - 2021 годы (далее - Программа) |
|  |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) |
| Государственный заказчик Программы - уполномоченный орган Республики Тыва | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
|  |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Цели и задачи Программы | - | основные цели Программы:переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;формирование адресного подхода к проблеме переселения граждан из аварийного жилищного фонда;увеличение объемов жилищного строительства на территории Республики Тыва;основные задачи Программы:переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ;определение механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд);выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам |
| Основные показатели Программы | - | переселение в 2013 - 2021 годах из аварийного жилищного фонда площадью 83476,79 кв. м, в том числе:с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 70210,37 кв. м;без финансовой поддержки Фонда - 13266,42 кв. м |
|  |
| Сроки реализации Программы | - | этап 2013 г. - до 31 декабря 2021 г.;этап 2014 г. - до 31 декабря 2021 г.;этап 2015 г. - до 31 декабря 2021 г.;этап 2016 г. - до 31 декабря 2021 г.;этап 2018 г. - до 31 декабря 2021 г. |
|  |
| Исполнители Программы | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления городского округа "Город Кызыл Республики Тыва", городских поселений "Город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва", "Город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва", "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва", сельское поселение "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна Республики Тыва", сельское поселение "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва (по согласованию) |
|  |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | источниками финансирования Программы являются:Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;республиканский бюджет Республики Тыва;местные бюджеты.Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет в 2013 - 2021 годах:с финансовой поддержкой Фонда - 3396012380,79 руб., из них:2013 г. - 849486004,81 руб.;2014 г. - 524611137,90 руб.;2015 г. - 633252161,48 руб.;2016 г. - 716290859,40 руб.;2018 г. - 672372217,20 руб.Доля финансирования Программы за счет средств Фонда составляет 2712828319,41 руб., из них:2013 г. - 709414526,87 руб.;2014 г. - 383602128,00 руб.;2015 г. - 569494112,52 руб.;2016 г. - 614989549,62 руб.;2018 г. - 435328002,40 руб.Доля республиканского бюджета Республики Тыва составляет 637680313,68 руб., из них:2013 г. - 94567730,24 руб.;2014 г. - 141009009,90 руб.;2015 г. - 63758048,96 руб.;2016 г. - 101301309,78 руб.;2018 г. - 237044214,80 руб.;без финансовой поддержки Фонда - 399675876,65 руб., из них:2013 г. - 195201510,0 руб.;2014 г. - 59396330,0 руб.;2015 г. - 36508892,0 руб.;2016 г. - 108569144,65 руб.Доля местных бюджетов составляет 0 руб.Дополнительные источники финансирования 45503747,70 руб., из них:2013 г. - 45503747,70 руб.;2014 г. - 0 руб.;2015 г. - 0 руб.;2016 г. - 0 руб.;2018 г. - 0 руб. |
|  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | в результате реализации Программы будет обеспечено:на 2013 год:ликвидация 21560,70 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 20612,4 кв. м и городского поселения "Город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна" - 948,3 кв. м;переселение из аварийного жилищного фонда 1392 человек по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 1279 человек, городского поселения "Город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна" - 113 человек;на 2014 год:ликвидация 13819,0 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 12883,3 кв. м, городского поселения "Город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна" - 450,0 кв. м и сельского поселения "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна Республики Тыва" - 485,7 кв. м;переселение из аварийного жилищного фонда 1142 человека по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 1062 человека, городского поселения "Город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва" - 37 человек и сельского поселения "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна Республики Тыва" - 43 человека;на 2015 год:ликвидация 14446,09 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 14067,39 кв. м и городского поселения "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва" - 378,7 кв. м;переселение из аварийного жилищного фонда 1007 человек по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 951 человек и городского поселения "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва" - 56 человек;на 2016 год:ликвидация 19077,20 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 18231,6 кв. м и городского поселения "Город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва" - 845,6 кв. м;переселение из аварийного жилищного фонда 1513 человек по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" 1482 человека, городского поселения "Город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва" 31 человек;на 2018 год:ликвидация 14573,8 кв. м жилищного фонда в целом по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 5421,2 кв. м и сельского поселения "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва" - 9152,60 кв. м;переселение из аварийного жилищного фонда 1329 человек по Республике Тыва, в том числе на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" - 637 человек, сельского поселения "Сумон Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва" - 692 человека |
|  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | орган местного самоуправления ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет государственному заказчику Программы - Министерству строительства жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва отчеты о ходе реализации Программы. Государственный заказчик Программы обобщает указанные отчеты и направляет отчеты установленного образца в Фонд |