ПАСПОРТ

государственной программы Республики Тыва

"Обращение с отходами производства и потребления,

в том числе с твердыми коммунальными отходами,

в Республике Тыва на 2018 - 2026 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | - | государственная программа Республики Тыва "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018 - 2026 годы" (далее - Программа) |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва |
| Ответственные исполнители Программы | - | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | - | Министерство образования и науки Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Цели Программы | - | определение приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Тыва в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - отходы);предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия на территории Республики Тыва;совершенствование системы обращения с отходами;привлечение инвестиций в развитие отрасли по обращению с отходами;максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот |
| Задачи Программы | - | совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами; организация эффективной системы управления отходами;создание и развитие системы обращения с отходами на основе селективного сбора, предусматривающей размещение межмуниципальных зональных центров, подготовку квалифицированных кадров для работы в отрасли;организация селективного сбора твердых коммунальных и опасных (ртутьсодержащих и др.) отходов в местах их образования;материально-техническое обеспечение сбора и вывоза отходов;ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов, рекультивация муниципальных свалок;повышение контроля за соблюдением правил сбора, транспортировки, размещения отходов, осуществление государственного экологического мониторинга;совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | 1. Создание инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления:введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов, нарастающим итогом к 2026 году - 0,048 тыс. тонн, в том числе:в 2018 г. - 0 тыс. тонн;в 2019 г. - 0 тыс. тонн;в 2020 г. - 0 тыс. тонн;в 2021 г. - 0 тыс. тонн;в 2022 г. - 0 тыс. тонн;в 2023 г. - 0,012 тыс. тонн;в 2024 г. - 0,024 тыс. тонн;в 2025 г. - 0,036 тыс. тонн;введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе по обработке (сортировке), нарастающим итогом к 2026 году - 0,024 тысяч тонн, в том числе:в 2018 г. - 0 тыс. тонн;в 2019 г. - 0 тыс. тонн;в 2020 г. - 0 тыс. тонн;в 2021 г. - 0 тыс. тонн;в 2022 г. - 0 тыс. тонн;в 2023 г. - 0,006 тыс. тонн;в 2024 г. - 0,012 тыс. тонн;в 2025 г. - 0,018 тыс. тонн.2. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами:доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к 2026 г. - 100 процентов, в том числе:в 2018 г. - 0 процентов;в 2019 г. - 100 процентов;в 2020 г. - 100 процентов;в 2021 г. - 100 процентов;в 2022 г. - 100 процентов;в 2023 г. - 100 процентов;в 2024 г. - 100 процентов;в 2025 г. - 100 процентов;доля разработанных электронных моделей к 2026 г. - 100 процентов, в том числе:в 2018 г. - 0 процентов;в 2019 г. - 0 процентов;в 2020 г. - 100 процентов;в 2021 г. - 100 процентов;в 2022 г. - 100 процентов;в 2023 г. - 100 процентов;в 2024 г. - 100 процентов;в 2025 г. - 100 процентов;доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, к 2026 г. - 100 процентов, в том числе:в 2018 г. - 0 процентов;в 2019 г. - 0 процентов;в 2020 г. - 40 процентов;в 2021 г. - 50 процентов;в 2022 г. - 70 процентов;в 2023 г. - 80 процентов;в 2024 г. - 90 процентов;в 2025 г. - 100 процентов.3. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде:численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с рекультивацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации, к 2026 г. - 5,000 тыс. человек, в том числе:в 2018 г. - 0 тыс. человек;в 2019 г. - 0 тыс. человек;в 2020 г. - 0 тыс. человек;в 2021 г. - 5,000 тыс. человек;в 2022 г. - 5,000 тыс. человек;в 2023 г. - 5,000 тыс. человек;в 2024 г. - 5,000 тыс. человек;в 2025 г. - 5,000 тыс. человек;количество законсервированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде к 2026 г. - 1 штук, в том числе:в 2018 г. - 0 шт.;в 2019 г. - 0 шт.;в 2020 г. - 0 шт.;в 2021 г. - 1 шт.;в 2022 г. - 1 шт.;в 2023 г. - 1 шт.;в 2024 г. - 1 шт.;в 2025 г. - 1 шт.4. Предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и территорий:количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к в 2026 г. - 0 единиц, в том числе:в 2018 г. - 0 единиц;в 2019 г. - 1 единица;в 2020 г. - 1 единица;,в 2022 г. - 1 единица;в 2023 г. - 1 единица;в 2024 г. - 0 единиц.5. Совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения:количество населенных пунктов, информированных о системе обращения с твердыми коммунальными отходами посредством средств массовой информации и раздаточного материала, к 2026 г. - 50 процентов, в том числе:в 2018 г. - 0 процентов;в 2019 г. - 0 процентов;в 2020 г. - 40 процентов;в 2021 г. - 50 процентов;в 2022 г. - 50 процентов;в 2023 г. - 50 процентов;в 2024 г. - 50 процентов;в 2025 г. - 50 процентов.Сведения о составе и цифровых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе |
| (позиция в ред. Постановления Правительства РТ от 29.07.2021 N 384) |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | срок реализации Программы - 2018 - 2026 годы. Программа реализуется в два этапа:I этап - 2018 - 2021 годы:предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий;обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;начало проведения изыскательских работ, проектирования и строительства объектов по сортировке, размещению и утилизации отходов, в том числе вторичного сырья;II этап - 2022 - 2026 годы:охват всех населенных пунктов республики системой раздельного сбора отходов;ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории республики;корректировка программных мероприятий с учетом реализации I этапа Программы |
| (позиция в ред. Постановления Правительства РТ от 29.07.2021 N 384) |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем финансирования Программы составляет 1694056,8 тыс. рублей, из них:в 2018 году - не предусмотрено;в 2019 г. - 4795,9 тыс. рублей;в 2020 г. - 8215 тыс. рублей;в 2021 г. - 162283,19 тыс. рублей;в 2022 г. - 11533,3 тыс. рублей;в 2023 г. - 10855,0 тыс. рублей;в 2024 г. - 1066086 тыс. рублей;в 2025 г. - 412011,5 тыс. рублей;в 2026 г. - 18277,4 тыс. рублей;средства из федерального бюджета - 1499785,12 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году - не предусмотрено;в 2019 г. - не предусмотрено;в 2020 г. - не предусмотрено;в 2021 г. - 153617,6 тыс. рублей;в 2022 г. - не предусмотрено;в 2023 г. - не предусмотрено;в 2024 г. - 971271,8 тыс. рублей;в 2025 г. - 374895,8 тыс. рублей;в 2026 г. - не предусмотрено;из республиканского бюджета Республики Тыва - 124129,003 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году - не предусмотрено;в 2019 г. - 4565,9 тыс. рублей;в 2020 г. - 8000 тыс. рублей;в 2021 г. - 8444,893 тыс. рублей;в 2022 г. - 11334,3 тыс. рублей;в 2023 г. - 10657 тыс. рублей;в 2024 г. - 38063,78 тыс. рублей;в 2025 г. - 30935,78 тыс. рублей;в 2026 г. - 12127,4 тыс. рублей;из бюджетов муниципальных образований Республики Тыва - 1062,7 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году - не предусмотрено;в 2019 г. - 230,0 тыс. рублей;в 2020 г. - 215,0 тыс. рублей;в 2021 г. - 220,7 тыс. рублей;в 2022 г. - 199 тыс. рублей;в 2023 г. - 198 тыс. рублей;в 2024 г. - не предусмотрено;в 2025 г. - не предусмотрено;в 2026 г. - не предусмотрено;средства из внебюджетных источников - 69080 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году - не предусмотрено;в 2019 г. - не предусмотрено;в 2020 г. - не предусмотрено;в 2021 г. - не предусмотрено;в 2022 г. - не предусмотрено;в 2023 г. - 0 тыс. рублей;в 2024 г. - 56750,0 тыс. рублей;в 2025 г. - 6180,0 тыс. рублей;в 2026 г. - 6150,0 тыс. рублей |
| (позиция в ред. Постановления Правительства РТ от 29.07.2021 N 384) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | повышение эффективности и значимости природоохранной политики, проводимой Правительством Республики Тыва;приведение деятельности по обращению с отходами в соответствие с действующим законодательством;соответствие мероприятий по развитию системы обращения с отходами Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва;вовлечение в хозяйственный оборот рекультивированных и восстановленных земель;обеспечение санитарно-гигиенического и экологического благополучия на территории республики (полная ликвидация мест несанкционированного размещения отходов; внедрение системы селективного сбора в местах их образования, увеличение доли ТКО,использованных в качестве вторичного сырья);увеличение количества дополнительных рабочих мест;повышение качества жизни населения; поддержание статуса Республики Тыва как эколого-рекреационного региона мирового уровня. |